Projektbericht Zeitbuchungssystem

„Smart Zeit“

Verfasser: Claire Dörr

Modul: „1.5.1 Systemanalyse (Softwareengineering 3)“, Modul „1.3.1 Betriebs-& Kommunikationssysteme“

Dozent: Prof. Dr. Alois Paulin

Jahrgang: Digitales Verwaltungsmanagement 2024

Abgabe: 15.02.2026

Inhalt

1. Einleitung	1

2. Projektverlauf	1

3. Rolle im Projekt	2

4. Projektmethodik	2

4.1 Scrum-Implemtierung	2

4.2 Projektmanagement-Tools	3

5. Technische Umsetzung – Meine Backend Entwicklung	5

5.1 User-Authentifizierung: Login und Registrierung	6

5.1.1 Registrierungssystem	6

5.1.2 Login-System	10

5.2. Berechtigungsmanagement	10

5.2.1 VIP/Admin – Antragsgenehmigung	11

5.3 Exportfunktionen und Datei-Management	13

5.4 Benutzerverwaltung	15

6. Projekterfolg und Lessons Learned	17

6.1 Erfolgsfaktoren	17

6.2 Technische Herausforderungen	17

6.3 Lessons Learned	17

7. Fazit	18

7.1 Projektergebnisse	18

7.2 Persönliches Fazit	19

# 1. Einleitung

Die zentrale Aufgabe des Projekts im Modul „1.5.1 Systemanalyse (Softwareengineering 3)“ und Modul „1.3.1 Betriebs-& Kommunikationssysteme“ war die Entwicklung einer vollständigen webbasierten Zeiterfassungsanwendung. Diese sollte es Benutzern ermöglichen, ihre Arbeitszeiten zu dokumentieren, verwalten und auszuwerten. Das Projektziel umfasste dabei nicht nur die technische Umsetzung einer funktionsfähigen Web-App, sondern auch die bewusste Anwendung agiler Entwicklungsmethoden. Der gesamte Softwareentwicklungsprozess von der Konzeption bis zur finalen Implementierung wurde durchlaufen und dabei gezielt Scrum als agiles Projektmanagement-Framework eingesetzt. Die Herausforderung bestand darin, eine komplexe Anwendung mit dreistufigem Berechtigungssystem, verschiedenen Benutzerrollen und umfangreichen Exportfunktionalitäten zu entwickeln, während gleichzeitig der agile Prozess mit regelmäßigen Sprints gelebt wurde.

# 2. Projektverlauf

Bei unserem ersten Gruppentreffen wurde vereinbart, dass wir uns einmal pro Woche treffen, um ein Meeting abzuhalten. Für die Kommunikation wurden MS Teams und WhatsApp verwendet. Des Weiteren wurde ein Kanban-Board über die Software Trello erstellt.

Das Projekt startete mit der Einrichtung der Serverinfrastruktur. Zunächst wurde sichergestellt, dass der Ubuntu-Server korrekt konfiguriert war und Apache als Webserver funktionierte. Parallel dazu wurde ein GitHub-Repository angelegt, um von Beginn an eine saubere Versionskontrolle zu gewährleisten.

Nachdem die technische Einrichtung abgeschlossen war, begannen wir mit der Erstellung der ersten Mockups der Zeiterfassungs-App. Dabei wurde die Benutzeroberfläche für die verschiedenen Benutzerrollen entworfen als auch erste Konzept-HTML-Seiten erstellt, um Layout und die Benutzerführung zu visualisieren. Diese Vorarbeit war entscheidend, da wir so ein gemeinsames Verständnis der Anwendung entwickeln konnten, bevor wir mit der eigentlichen Implementierung begannen.

Im weiteren Entwicklungsverlauf arbeitete man selbstständig an den Aufgaben, die gemeinsam verteilt worden waren. Bei den wöchentlichen Meetings wurde regelmäßig der aktuelle Stand besprochen. Probleme wurden gemeinsam besprochen und entweder direkt gelöst oder jemand übernahm die Verantwortung dafür. In der finalen Phase, also der Woche vor der Projektabgabe, fanden mehrere intensive Meetings statt, in denen kleine Fehler behoben und die Funktionen der Anwendung getestet wurden. Somit konnte das Projekt erfolgreich mit allen geforderten Funktionen abgeschlossen werden.

# 3. Rolle im Projekt

Das Projekt führte ich gemeinsam mit Kristina Baotic durch. Die Rollenverteilung folgte dem Scrum-Framework, das wir an unsere Teamgröße von zwei Personen angepasst haben. Ich übernahm dabei eine Doppelrolle als Developer und Scrum Master, während Kristina Baotic die Rolle des Product Owners und ebenfalls Developer übernahm.

Als Developer war ich im Frontend maßgeblich an der Konzeption der administrativen Benutzeroberfläche beteiligt. Dies umfasste die Erstellung von Mockups und HTML-Dateien für die Admin-Benutzerverwaltung, die Login- und Registrierungsseiten sowie die Antragsseiten für VIP- und Administrator-Rechte. Im Backend übernahm ich die vollständige Implementierung folgender Bereiche, die gesamte Benutzerauthentifizierung, das Berechtigungsmanagement, das VIP- und Admin-Antrags-System sowie die Export-Funktionalitäten.

Als Scrum Master organisierte ich die wöchentlichen Meetings, moderierte die Sprint-Events und sorgte für die Einhaltung des agilen Prozesses. Zudem suchte ich eigeninitiativ nach Fehlern und Verbesserungspotenzialen und kommunizierte diese proaktiv.

Die enge Zusammenarbeit ermöglichte eine effiziente, agile Entwicklung mit kurzen Feedbackschleifen. Durch die Kombination der Rollen konnten wir Entscheidungen schnell treffen und flexibel auf neue Anforderungen reagieren.

# 4. Projektmethodik

## 4.1 Scrum-Implemtierung

Für unser Projekt entschieden wir uns für ein agiles Vorgehensmodell und arbeiteten nach dem Scrum-Framework. Diese Wahl entsprach den modernen Standards in der Softwareentwicklung und ermöglichte uns, flexibel auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren. Die Scrum-Methodik wurde vollständig in das Projekt integriert, wobei wir das klassische Framework an unsere Teamgröße von zwei Personen anpassten. Bei unseren wöchentlichen Meetings fanden Sprint-Planning, Reviews und Retrospektiven statt, in denen wir den Fortschritt besprachen, neue Anforderungen priorisierten und unseren Entwicklungsprozess kontinuierlich verbesserten. Die Sprint-Struktur folgte mit wöchentlichen Sprints und klar definierten Sprint-Zielen. Zu Beginn jeder Woche fand ein Sprint Planning zur Aufgabenverteilung statt, während am Ende von jedem Sprint die Demonstration der fertigen Funktionalitäten in Sprint Reviews erfolgte. Die Sprint Retrospektives dienten der kontinuierlichen Prozessverbesserung. Die fast tägliche Kommunikation über MS Teams und WhatsApp ersetzte formelle Daily Stand-ups, ermöglichte aber trotzdem eine enge Abstimmung und schnelle Problemlösung.

## 4.2 Projektmanagement-Tools

Für das agile Projektmanagement wurden verschiedene Tools kombiniert, um eine effiziente Zusammenarbeit zu ermöglichen. Trello diente als zentrales Kanban-Board zur Visualisierung des Product und Sprint Backlogs mit einer klaren Spaltenstruktur bestehend aus To Do, In Progress und Done. Dabei erhielt die ToDo Spalte die Aufgaben, die noch anstanden. In der Progress Spalte waren die aktuell bearbeitenden Aufgaben sichtbar und die Done Spalte erhielt alle abgeschlossenen Aufgaben mit vervollständigter Dokumentation. Diese visuelle Darstellung schuf volle Transparenz über den Projektfortschritt.

GitHub wurde als Versionskontrollsystem eingesetzt und unterstützte die kollaborative Entwicklung durch eine durchdachte Branching-Strategie. Über das Issue-Tracking konnten Bugs und Feature-Requests systematisch verwaltet werden, während die Dokumentation der Code-Changes durch aussagekräftige Commits die Nachvollziehbarkeit der Entwicklungsschritte sicherstellte.

Der vollständige Code, sowie Bericht ist ebenso im Git Repository unter folgendem Link zu finden: https://github.com/Clairedoerr/AbgabeSemester3

Für die detaillierte Projektplanung über den gesamten Zeitraum von 12 Wochen wurde ein Excel-Gantt-Diagramm erstellt. Dieses Werkzeug ermöglichte die Visualisierung von Abhängigkeiten und kritischen Pfaden sowie das präzise Meilenstein-Tracking für wichtige Projektziele. Nachfolgend das Gantt-Diagramm:

# 5. Technische Umsetzung – Meine Backend Entwicklung

Die Datenspeicherung erfolgte über JSON-Dateien mit folgender Struktur:

#Beispiel Benutzerdaten (users.json):

{

"claire.doerr": {

"firstname": "Claire",

"lastname": "Dörr",

"email": "claire.doerr@t-online.de",

"password": "12345678",

"role": "admin",

"created_at": "2025-11-12"

},

}

Meine Hauptaufgabe im Backend war die Entwicklung des kompletten Benutzermanagement-Systems und der Exportfunktionalitäten für die Zeiterfassungsanwendung.

Folgende Hauptbereiche habe ich im Backend vollständig implementiert:

1. User-Authentifizierung

- Registrierung

- Login, Logout - Funktion

2. Berechtigungsmanagement

- Dreistufiges Rollensystem (User, VIP, Admin)

- VIP/Admin-Antragstellung und -genehmigung/-ablehnung

3. Benutzerverwaltung

- Admin-Benutzerübersicht mit Rollenstatistik

- Benutzer Löschfunktion

4. Datenmanagement für VIP und Admin:

- Datenexport in verschiedenen Formaten (JOSN, CSV, XML)

Für diese Aufgaben habe ich jeweils das entsprechende Frontend-Template erstellt, die die Benutzeroberfläche für die Backend-Funktionen bereitstellen. Nachfolgend wird detailliert auf die einzelnen Aufgaben eingegangen.

## 5.1 User-Authentifizierung: Login und Registrierung

Für die User-Authentifizierung entwickelte ich das komplette Login- und Registrierungssystem. Bei der Erstellung der Funktionen orientierte ich mich an dem ULM-Sequenzdiagramm, das ich zuvor erstellte, um die Interaktionen zwischen Benutzer, Frontend und Backend systematisch zu dokumentieren. Das Sequenzdiagramm half mir dabei, den zeitlichen Ablauf der Systeminteraktionen zu verstehen und potenzielle Schwachstellen im Authentifizierungsprozess frühzeitig zu identifizieren.

### 5.1.1 Registrierungssystem

Das Registrierungsformular wurde als HTML-Template erstellt und enthält alle notwendigen Felder mit clientseitiger Validierung. Die wichtigsten Elemente des Formulars sind Eingabefelder für Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Passwort und Passwortbestätigung sowie ein CSRF-Token für die Sicherheit gegen Cross-Site-Request-Forgery-Angriffe.

{% load static %}

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="{% static 'styles/style.css' %}">
    <title>SmartZeit - Registrierung </title>
</head>

<body>
<div class="login-container">
    <div class="logo-container">
        <div class="logo">
            <img src="logo.png" alt="SmartZeit Logo" class="logo-image">
        </div>
        <p class="untertitel">Kostenloses Konto erstellen</p>
    </div>

    <form method="POST">
        {% csrf_token %}
        
        <div class="form-reihe">
            <div class="form-gruppe">
                <label for="firstname">Vorname</label>
                <input type="text" id="firstname" name="firstname" required>
            </div>

            <div class="form-gruppe">
                <label for="lastname">Nachname</label>
                <input type="text" id="lastname" name="lastname" required>
            </div>
        </div>

        <div class="form-gruppe">
            <label for="email">E-Mail-Adresse</label>
            <input type="email" id="email" name="email" required>
        </div>

        <div class="form-gruppe">
            <label for="password">Passwort</label>
            <input type="password" id="password" name="password" required>
            <p class="info-text">Mindestens 8 Zeichen</p>
        </div>

        <div class="form-gruppe">
            <label for="password-confirm">Passwort bestätigen</label>
            <input type="password" id="password-confirm" name="password-confirm" required>
        </div>

        <button type="submit" class="anmelden">Konto erstellen</button>

    </form>

    <div class="login-link">
        Bereits registriert? <a href="{% url 'login' %}">Jetzt anmelden</a>
    </div>
</div>
</body>
</html>

Das Formular enthält HTML-Validierungsattribute wie required und type="email", die bereits im Browser eine erste Prüfung durchführen, bevor der Request überhaupt an den Server gesendet wird. Beim Klick auf "Konto erstellen" sendet der Browser einen HTTP-POST-Request an Django, der Apache-Webserver leitet diesen weiter, und die registrieren-View-Funktion übernimmt die weitere Verarbeitung.

So sah dann die fertige Registrierungsseite aus:

Im Backend implementierte ich die Registrieren-Funktion, welche eine mehrstufige Validierung und Datenverarbeitung enthalten.

def load_users():

if os.path.exists(USERS_FILE):

with open(USERS_FILE, "r", encoding="utf-8") as datei:

return json.load(datei)

return {}

def save_users(users):

with open(USERS_FILE, "w", encoding="utf-8") as datei:

json.dump(users, datei, indent=2, ensure_ascii=False)

def registrieren(request):

if request.method == "POST":

# Formunlardaten extrahieren

firstname = request.POST.get("firstname", "").strip()

lastname = request.POST.get("lastname", "").strip()

email = request.POST.get("email", "").strip().lower()

password = request.POST.get("password", "")

password_confirm = request.POST.get("password-confirm", "")

# Erste Validierung: Passwort-Übereinstimmung

if password != password_confirm:

return render(request, "meine_app/registrieren.html", {

"error": "Passwörter stimmen nicht überein"

})

#Bestehender Benutzer aus JSON-Datenbank laden

users = load_users()

#Email Duplikatprüfung

for username, user_data in users.items():

if user_data.get("email", "").lower() == email:

return render(request, "meine_app/registrieren.html", {

"error": "Diese E-Mail ist bereits registriert"

})

#Eindeutigen Benutzernamen aus E-Mail generieren

username = email.split("@")[0]

original_username = username

counter = 1

#Sicherstellen, dass Username eindeutig ist

while username in users:

username = f"{original_username}{counter}"

counter += 1

#Neuer Benutzer erstellen

users[username] = {

"firstname": firstname,

"lastname": lastname,

"email": email,

"password": password,

"role": "user"

}

save_users(users)

#Automatische Session-Erstellung nach erfolgreicher Registrierung

request.session["username"] = username

request.session["user_role"] = "user"

request.session["user_firstname"] = firstname

request.session["user_lastname"] = lastname

request.session["user_email"] = email

return redirect("/dashboard")

return render(request, "meine_app/registrieren.html")

Die Validierung läuft in mehreren Schritten ab. Zuerst wird geprüft, ob die beiden Passwortfelder übereinstimmen. Falls nicht, wird die Registrierungsseite mit einer Fehlermeldung neu gerendert. Anschließend werden alle bestehenden Benutzer geladen und geprüft, ob die eingegebene E-Mail bereits vorhanden ist.

Ein zentrales technisches Problem war die Sicherstellung eindeutiger Benutzernamen. Da der Username automatisch aus der E-Mail generiert wird, indem der Teil vor dem @-Zeichen extrahiert wird, können bei mehreren Benutzern mit ähnlichen E-Mail-Adressen Duplikate entstehen. Ich löste dies durch ein Counter-System. Der ursprüngliche Username wird gespeichert, und in einer while-Schleife wird geprüft, ob er bereits vergeben ist. Ist dies der Fall, wird eine Zahl angehängt und der Counter erhöht. Dies wiederholt sich, bis ein freier Username gefunden wird. So entstehen bei Bedarf automatisch Benutzernamen wie "max", "max1" oder "max2", ohne dass der Benutzer manuell eingreifen muss.

Nach erfolgreicher Validierung wird der neue Benutzer dem users-Dictionary hinzugefügt und mit save_users() in die JSON-Datei geschrieben. Django erstellt dann automatisch eine Session, speichert die Benutzerdaten serverseitig und setzt ein Cookie im Browser. Abschließend wird der Benutzer direkt zum Dashboard weitergeleitet, ohne sich nochmals anmelden zu müssen.

### 5.1.2 Login-System

Für das Login-System habe ich ebenfalls das Frontend-Template und die Backend Logik entwickelt. Dabei folgt das Login-System einem ähnlichen Aufbau wie die Registrierung, konzentriert sich aber auf Authentifizierung statt Datenerstellung. Der Benutzer gibt seine E-Mail-Adresse und sein Passwort ein, der Browser sendet einen POST-Request an Django, und die Login-View durchsucht die JSON-Datenbank nach dem passenden Benutzer.

Besonders wichtig ist dabei die generische Fehlermeldung "E-Mail oder Passwort falsch", die bewusst keine Information darüber gibt, ob die E-Mail existiert oder ob nur das Passwort falsch war.

## 5.2. Berechtigungsmanagement

Eine der weiteren zentralen Anforderungen der Anwendung war ein dreistufiges Berechtigungssystem. Normale User haben Zugriff auf Basisfunktionen. VIP-Benutzer erhalten zusätzlich Zugriff auf Export- und Import-Funktionen. Administratoren haben schließlich vollen Zugriff auf alle Funktionen einschließlich Benutzerverwaltung und Antragsverwaltung.

Jede geschützte View-Funktion beginnt mit einem Login-Check. Zusätzlich implementierte ich für VIP- und Admin-Seiten einen Rollen-Check:

def vip_datenmanagement(request):

if "username" not in request.session:

return redirect("login")

#Rollen Check: Nur VIP oder Admin

if request.session.get("user_role") not in ["vip", "admin"]:

return redirect("dashboard")

# VIP-spezifische Logik…

Ohne diese Checks könnte jeder Benutzer durch direkte Eingabe einer URL auf geschützte Bereiche zugreifen. Die Rollen werden dabei ausschließlich aus der serverseitigen Session gelesen, niemals aus User-Input. Dies verhindert, dass jemand versucht, seine Rolle über manipulierte POST-Parameter zu ändern.

### 5.2.1 VIP/Admin – Antragsgenehmigung

Für die Antragsverwaltung wurde eine separate JSON-Datei „vip_antraege.json“ eingerichtet, die eine klare Trennung zwischen Benutzerdaten und Antragsprozessen gewährleistet.

Der Antragsprozess folgt einem definierten Workflow. Ein Benutzer kann über ein Formular einen Antrag auf Erweiterung seiner Berechtigungen stellen. Der Antrag wird automatisch in der separaten JSON-Datei mit allen relevanten Metadaten wie Antragsteller, Antragsdatum, gewünschter Rolle und Status gespeichert. Administratoren erhalten eine übersichtliche Ansicht aller offenen Anträge und können diese direkt aus der Administrationsoberfläche genehmigen oder ablehnen. Bei einer Genehmigung aktualisiert das System automatisch die Benutzerrolle in der Hauptdatenbank.

Bei der Implementierung der Antragsverwaltung mussten mehrere technische Herausforderungen bewältigt werden. Die Dopplungsvermeidung war ein zentrales Anliegen, um sicherzustellen, dass keine doppelten Anträge von derselben Person entstehen können. Die Rollen-Konsistenz erforderte eine gleichzeitige Aktualisierung von sowohl der Antrags- als auch der Benutzerdatenbank, um Dateninkonsistenzen zu vermeiden. Die Zugriffskontrolle musste so implementiert werden, dass ausschließlich Administratoren die Berechtigung haben, Anträge zu bearbeiten. Zudem war die Datenintegrität durch atomare Operationen über mehrere JSON-Dateien zu gewährleisten.

# Prüfung ob bereits offener Antrag existiert

antraege = load_vip_antraege()

offener_antrag = None

for antrag in antraege:

if antrag["username"] == request.session.get("username"):

return render(request, "meine_app/vip_antrag.html", {

"error": "Sie haben bereits einen Antrag gestellt"

})

# Neuen Antrag erstellen in der JSON erstellen

neuer_antrag = {

"username": username,

"firstname": user_data.get("firstname", ""),

"lastname": user_data.get("lastname", ""),

"email": user_data.get("email", ""),

"begruendung": begruendung,

"antrag_typ": "vip",

"status": "pending",

"erstellt_am": datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),

"bearbeitet_am": None,

"bearbeitet_von": None

}

antraege.insert(0, neuer_antrag)

save_vip_antraege(antraege)

Der Status eines Antrags kann drei Werte annehmen: "pending" für offene Anträge, "approved" für genehmigte und "rejected" für abgelehnte Anträge. Die Felder bearbeitet_am und bearbeitet_von werden zunächst mit None gesetzt und erst bei der Bearbeitung durch einen Admin gefüllt. So ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann welchen Antrag bearbeitet hat.

Bei der Genehmigung durch einen Administrator musste ich sicherstellen, dass beide JSON-Dateien konsistent aktualisiert werden.

def antrag_genehmigen(request, username):

if "username" not in request.session:

return redirect("login")

if request.session.get("user_role") != "admin":

return redirect("dashboard")

antraege = load_vip_antraege()

users = load_users()

for antrag in antraege:

if antrag["username"] == username and antrag["status"] == "pending":

antrag["status"] = "approved"

antrag["bearbeitet_am"] = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")

antrag["bearbeitet_von"] = request.session.get("username")

#Benutzerrolle in separater Datei aktualisieren

if username in users:

if antrag.get("antrag_typ") == "admin":

users[username]["role"] = "admin"

else:

users[username]["role"] = "vip"

save_users(users)

break

save_vip_antraege(antraege)

return redirect("admin_antraege")

Diese Funktion zeigt die Komplexität der Datenkonsistenz bei mehreren JSON-Dateien. Zuerst werden beide Datenbanken (Dateien) geladen, dann wird der passende Antrag gefunden, der Status aktualisiert und gleichzeitig die Benutzerrolle in der Benutzerdatei geändert. Erst wenn beide Änderungen gespeichert sind, ist der Prozess vollständig abgeschlossen. Die Admin-Übersicht zeigt alle Anträge sortiert nach Status und Typ, sodass offene Anträge sofort erkennbar sind.

## 5.3 Exportfunktionen und Datei-Management

Das nächste Arbeitspaket war das Herunterladen der eigenen Zeiteinträge als XML-, JSON-, oder CSV-Datei.

Der grundlegende Ablauf des Exports beginnt damit, dass ein VIP- oder Admin-Benutzer das gewünschte Export-Format auswählt, wobei die Optionen JSON, CSV oder XML zur Verfügung stehen. Das System lädt anschließend alle Berichte aus der JSON-Datenbank und filtert diese nach dem aktuellen Benutzer, um ausschließlich die eigenen Daten zu exportieren. Die gefilterten Daten werden daraufhin in das gewünschte Format konvertiert, wobei für jedes Format eine spezifische Serialisierung erfolgt.

Bei der Implementierung der Exportfunktionen traten verschiedene technische Herausforderungen auf. Zudem musste die Zugriffskontrolle so implementiert werden, dass ausschließlich VIP- und Admin-Benutzer die Exportfunktionen nutzen können.

Für CSV-Dateien war die korrekte Zeichencodierung entscheidend, da verschiedene Anwendungen unterschiedliche Erwartungen an CSV-Formate haben.

def export_csv(request):

# ... Datenfilterung ...

csv_text = "Datum;Stunden;Minuten;Modul;Beschreibung;Benutzer\n"

for bericht in eigene_berichte:

zeile = f"{bericht.get('datum', '')};{bericht.get('stunden', '')};{bericht.get('minuten', '')};{bericht.get('modul', '')};{bericht.get('beschreibung', '')};{bericht.get('benutzer', '')}\n"

csv_text += zeile

Ich entschied mich für die manuelle Erstellung des CSV-Strings statt der Verwendung eines Moduls, da dies mehr Kontrolle über das Format gibt. Semikolons als Trennzeichen statt Kommas stellen sicher, dass die Datei in Excel korrekt geöffnet wird, da Excel in deutschsprachigen Systemen Semikolons als Standard-Trennzeichen verwendet.

Entscheidend für alle drei Exportformate waren die korrekten HTTP-Header:

response = HttpResponse(json_string, content_type='application/json')

response['Content-Disposition'] = f'attachment; filename="berichte_{username}.json"'

Diese zwei Zeilen Code lösen einen fundamental wichtigen Prozess aus. Der „Content-Type“ Header teilt dem Browser mit, welche Art von Inhalt er erhält (hier eine JSON-Datei). Der Content-Disposition Header mit dem Wert attachment weist den Browser an, die Datei herunterzuladen, statt sie anzuzeigen. Ohne diesen Header würden JSON-Dateien oft direkt im Browser geöffnet werden. Der filename-Parameter definiert den Dateinamen, wobei der Username eingebaut wird, sodass jeder Benutzer eine eindeutig benannte Datei erhält.

## 5.4 Benutzerverwaltung

Als abschließende Admin-Funktion implementierte ich die Benutzerverwaltung, die Administratoren eine übersichtliche Darstellung aller registrierten Benutzer mit Statistiken bietet. Die Übersicht zeigt für jeden Benutzer Name, E-Mail, Rolle und weitere Informationen in einer tabellarischen Ansicht.

def admin_benutzerverwaltung(request):

if "username" not in request.session:

return redirect("login")

if request.session.get("user_role") != "admin":

return redirect("dashboard")

users = load_users()

anzahl_gesamt = len(users)

anzahl_admin = 0

anzahl_vip = 0

anzahl_user = 0

user_liste = []

for username, user_data in users.items():

rolle = user_data.get("role", "user")

if rolle == "admin":

anzahl_admin += 1

elif rolle == "vip":

anzahl_vip += 1

elif rolle == "user":

anzahl_user += 1

user_liste.append({

"username": username,

"firstname": user_data.get("firstname", ""),

"lastname": user_data.get("lastname", ""),

"email": user_data.get("email", ""),

"role": rolle,

"created_at": user_data.get("created_at", ""),

"initials": get_initials(

user_data.get("firstname", ""),

user_data.get("lastname", "")

)

})

context = {

"user": {

"role": request.session.get("user_role", "user"),

"initials": get_initials(

request.session.get("user_firstname", ""),

request.session.get("user_lastname", "")

)

},

"anzahl_gesamt": anzahl_gesamt,

"anzahl_admin": anzahl_admin,

"anzahl_vip": anzahl_vip,

"anzahl_user": anzahl_user,

"user_liste": user_liste

}

return render(request, "meine_app/admin_benutzerverwaltung.html", context)

Eine wichtige Optimierung war die Zusammenfassung der Zählung und Listenerstellung in einer einzigen Schleife, statt mehrerer separater Durchläufe. Dies macht den Code effizienter und leichter verständlich.

Ein kritischer Sicherheitsaspekt war der Schutz vor versehentlicher Selbstlöschung. Ein Administrator, der sich selbst löscht, würde sich automatisch ausloggen und könnte sich nicht mehr einloggen, was das gesamte Administrationssystem blockieren würde:

def benutzer_loeschen(request, username):

if username == request.session.get("username"):

return redirect("admin_benutzerverwaltung")  # Selbstschutz

users = load_users()

if username in users:

del users[username]

save_users(users)

return redirect("admin_benutzerverwaltung")

Diese einfache, aber effektive Sicherheitsmaßnahme vergleicht den zu löschenden Benutzernamen mit dem aktuell eingeloggten Benutzer. Bei Übereinstimmung wird die Funktion sofort beendet und zur Benutzerverwaltung zurückgeleitet, ohne dass eine Löschung stattfindet.

# 6. Projekterfolg und Lessons Learned

## 6.1 Erfolgsfaktoren

Die konsequente Anwendung von Scrum als agile Methodik erwies sich als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren des Projekts. Die wöchentlichen Sprint-Zyklen ermöglichten flexible Anpassungen an neue Anforderungen und förderten durch regelmäßige Retrospektiven eine kontinuierliche Verbesserung unserer Arbeitsweise. Die Kombination aus Trello als Kanban-Board und einem Excel-Gantt-Diagramm für die Gesamtplanung sorgte für Transparenz und Nachvollziehbarkeit aller Projektphasen. Die klare Rollenverteilung zwischen mir als Scrum Master und Developer und Kristina Baotic als Product Owner und Developer führte zu effizienten Entscheidungsprozessen und einer reibungslosen Zusammenarbeit.

## 6.2 Technische Herausforderungen

Im Verlauf des Projekts stießen wir auf verschiedene technische Herausforderungen, aus denen wir wichtige Erkenntnisse ziehen konnten.

Eine der ersten und grundlegendsten Herausforderungen war die Implementierung des Berechtigungssystems. Anfangs war es nicht sichergestellt, dass VIP- und Admin-Seiten wirklich nur von den entsprechenden Benutzerrollen aufgerufen werden konnten. Ein normaler Benutzer hätte theoretisch durch direkte Eingabe der URL auf geschützte Bereiche zugreifen können. Die Lösung war die konsequente Implementierung von Login-Checks und Rollen-Checks am Anfang jeder geschützten View-Funktion. Erst nachdem diese Checks in jeder einzelnen Funktion verankert waren, war das Berechtigungssystem wirklich sicher.

Eine weitere Herausforderung war die Datenkonsistenz bei der Verwaltung mehrerer JSON-Dateien. Beim Genehmigen eines VIP-Antrags mussten sowohl die Antragsdatei als auch die Benutzerdatei gleichzeitig und konsistent aktualisiert werden. Eine fehlerhafte Implementierung hätte dazu führen können, dass ein Antrag als genehmigt gilt, die Benutzerrolle aber nicht aktualisiert wurde.

## 6.3 Lessons Learned

Aus diesem Projekt nehme ich verschiedene wichtige Erkenntnisse mit. Technisch hat mir das Projekt gezeigt, wie wichtig es ist, Sicherheitsmechanismen von Anfang an mitzudenken und nicht erst nachträglich einzubauen. Die Berechtigungsprüfungen hätten von Beginn an in jede View-Funktion integriert werden sollen, anstatt sie erst nach dem Auftreten von Problemen nachzurüsten.

Ich habe zudem gelernt, wie wertvoll eine saubere Struktur bei der Datenverwaltung ist. Die Entscheidung, Benutzerdaten, Berichte und Anträge in separaten JSON-Dateien zu speichern, machte die Anwendung übersichtlicher und wartbarer, erforderte aber auch eine sorgfältige Koordination bei Operationen, die mehrere Dateien betreffen.

Im Bereich Projektmanagement hat sich die Kombination aus wöchentlichen Sprints und täglicher Kommunikation über MS Teams bewährt. Die visuelle Darstellung aller Aufgaben im Trello Board sorgte dafür, dass beide Teammitglieder jederzeit wussten, was erledigt ist und was noch aussteht.

# 7. Fazit

## 7.1 Projektergebnisse

Das Projekt zur Zeiterfassung wurde erfolgreich abgeschlossen und erfüllt alle definierten Anforderungen. Das dreistufige Berechtigungssystem mit User, VIP und Admin funktioniert zuverlässig und schützt alle geschützten Bereiche der Anwendung vor unberechtigtem Zugriff. Die Exportfunktionen für JSON, CSV und XML stehen VIP-Benutzern und Administratoren vollständig zur Verfügung. Das Antrags- und Genehmigungssystem bildet einen realistischen Workflow ab, bei dem Benutzer Anträge stellen und Administratoren diese bearbeiten können. Die Benutzerverwaltung bietet Administratoren eine übersichtliche Darstellung aller registrierten Benutzer mit der Möglichkeit, diese zu verwalten.

Technisch zeichnet sich die Anwendung durch eine stabile Django-Architektur mit klar strukturiertem Backend-Code aus. Die Session-Verwaltung und Berechtigungskontrolle arbeiten zuverlässig, und die JSON-basierte Datenspeicherung hat sich für dieses Projekt als praktische und gut handhabbare Lösung erwiesen.

## 7.2 Persönliches Fazit

Abschließend war dieses Projekt eine sehr lehrreiche Erfahrung für mich. Ich konnte meine Berührungsängste mit dem Server überwinden und habe ein deutlich tieferes Verständnis für die Serverinfrastruktur und das Zusammenspiel zwischen Apache, Django und den statischen Dateien entwickelt.

Im Bereich des Programmierens habe ich besonders viel im Umgang mit Python-Dictionaries und verschiedenen Dateiformaten dazugelernt. Die intensive Arbeit mit JSON-Dateien für die Datenspeicherung hat mir gezeigt, wie flexibel diese Datenstruktur eingesetzt werden kann. Auch die Arbeit mit verschiedenen Exportformaten wie JSON, CSV und XML war lehrreich, da ich für jedes Format die spezifischen Anforderungen verstehen und umsetzen musste.

Das Selbstmanagement war in diesem Projekt ebenfalls eine wertvolle Erfahrung. Da die Meilensteine primär für das eigene Vorankommen relevant waren und nicht für andere Teammitglieder, lernte ich, meine eigene Motivation und meinen eigenen Fortschritt besser zu steuern.

Die Erfahrungen aus diesem Projekt werden mir in zukünftigen Entwicklungsprojekten eine wertvolle Grundlage bieten.